Documento de Requerimientos — TP2 Red Social

Julián Ortiz · Programación IV

Creado el 22 de octubre de 2026 — todos los requerimientos figuran como pendientes. El documento se actualiza al cerrar cada sprint, igual que en el TP Cine.

## Reglas generales de la consigna

Qué pidió el cliente: Una red social donde los usuarios hacen publicaciones, reaccionan con "Me gusta" y comentan. Se corrige por sprint de una semana y el 18 de noviembre se corrige todo y se defiende oralmente. Estas reglas valen para toda la aplicación y se van cumpliendo a medida que avanzan los sprints.

Requerimientos:

1.	⏳ PENDIENTE — Aplicación dividida en dos proyectos: frontend en Angular y backend en NestJS, con base de datos MongoDB.

2.	⏳ PENDIENTE — Login y registro contra el servidor Nest propio, usando JWT.

3.	⏳ PENDIENTE — Las respuestas de la API usan los status correctos (400, 401, 201, etc.): nunca 200 en un error ni 400 en una respuesta correcta.

4.	⏳ PENDIENTE — Las publicaciones tienen título, mensaje e imagen opcional; los usuarios pueden dar "Me gusta" y dejar comentarios.

5.	⏳ PENDIENTE — Cada usuario puede ver y editar su perfil.

6.	⏳ PENDIENTE — Solo se puede acceder a la aplicación estando registrado o logueado.

7.	⏳ PENDIENTE — Diseño trabajado y uniforme en todas las pantallas, con navegación entre ellas y mensajes claros y completos al realizar acciones.

8.	⏳ PENDIENTE — No se usa alert(): los avisos y confirmaciones se muestran en modales.

Nota: la consigna general pide que el usuario pueda "editar" su perfil, pero ningún sprint lo detalla. Queda como pregunta para el profesor; mientras tanto el sprint 2 solo muestra el perfil.

Nota: la regla "solo se accede estando logueado" choca con el sprint 1, que pide navegación "sin límites de accesibilidad". Se resuelve por etapas: en el sprint 1 se navega libremente y la restricción real llega en el sprint 3 con la pantalla de carga y la validación del token.

## Sprint 1 — Registro, login y base del proyecto

Presentación: lunes 26 de octubre (margen: miércoles 28 de octubre).

Qué pidió el cliente: Arrancar los dos proyectos, tener las pantallas básicas navegables y poder registrar un usuario e iniciar sesión contra el servidor. El front debe estar desplegado en un hosting.

Requerimientos:

Front:

1.	⏳ PENDIENTE — Crear el proyecto frontend en Angular.

2.	⏳ PENDIENTE — Pantallas: Registro, Login, Publicaciones y MiPerfil.

3.	⏳ PENDIENTE — Deploy en hosting (Vercel).

4.	⏳ PENDIENTE — Navegación entre componentes, sin límites de accesibilidad.

5.	⏳ PENDIENTE — Favicon propio.

6.	⏳ PENDIENTE — Login: formulario con validaciones y mensajes acordes. Se puede ingresar con correo o con nombre de usuario; el elegido debe ser único en la base de datos. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.

7.	⏳ PENDIENTE — Registro: formulario con validaciones y mensajes acordes, con los campos nombre, apellido, correo, nombre de usuario, contraseña, repetir contraseña, fecha de nacimiento y descripción breve.

8.	⏳ PENDIENTE — Registro: campo de tipo file para la imagen de perfil.

9.	⏳ PENDIENTE — Los usuarios tienen un atributo perfil: por defecto "usuario", modificable a "administrador".

Back:

10.	⏳ PENDIENTE — Crear el proyecto backend en NestJS.

11.	⏳ PENDIENTE — Crear los módulos Publicaciones, Autenticación y Usuarios.

12.	⏳ PENDIENTE — Ruta de registro (POST): recibe todos los datos del usuario, los valida y los guarda en la base de datos.

13.	⏳ PENDIENTE — Registro: la contraseña se guarda encriptada.

14.	⏳ PENDIENTE — Registro: recibe la imagen de perfil, la guarda apropiadamente y guarda su URL en la base de datos.

15.	⏳ PENDIENTE — Ruta de login (POST): recibe usuario o correo y la contraseña sin encriptar, la encripta para confirmar el login y devuelve todos los datos del usuario.

Nota: el rol de administrador nunca lo decide el cliente. El registro público siempre crea usuarios con perfil "usuario" y el servidor ignora cualquier perfil que llegue en la petición. El primer administrador se define a mano en la base de datos y, desde el sprint 4, un administrador puede crear otros. Esto evita que cualquiera se haga administrador con una simple petición.

Nota: el JWT se pide recién en el sprint 3, pero se adelanta en una versión básica (el login devuelve un token) para no rehacer el login más adelante. Es una decisión de alcance consciente: el vencimiento de 15 minutos, las rutas autorizar y refrescar y el manejo del token en el navegador quedan para el sprint 3.

Nota: las imágenes no se pueden guardar en el disco del servidor porque en Vercel el backend corre de forma temporal. Se usará un servicio de almacenamiento externo y la base de datos guarda solo la URL. El servicio exacto se define al llegar a esa parte.

Nota: el correo y el nombre de usuario deben ser únicos los dos, ya que el login acepta cualquiera de ellos.

## Sprint 2 — Publicaciones y me gusta

Presentación: lunes 2 de noviembre.

Qué pidió el cliente: Que los usuarios puedan ver el listado de publicaciones, ordenarlo, paginarlo, dar y quitar "Me gusta" y borrar las propias. Además, que el perfil muestre los datos del usuario y sus últimas publicaciones.

Requerimientos:

Front:

1.	⏳ PENDIENTE — Página de publicaciones: listado ordenado por fecha por defecto.

2.	⏳ PENDIENTE — Se puede cambiar el ordenamiento a por cantidad de me gusta.

3.	⏳ PENDIENTE — Se trae una cantidad limitada de publicaciones y se pueden paginar.

4.	⏳ PENDIENTE — Cada publicación es un componente.

5.	⏳ PENDIENTE — Se puede dar y quitar me gusta de una publicación siempre que corresponda.

6.	⏳ PENDIENTE — El usuario puede eliminar sus propias publicaciones.

7.	⏳ PENDIENTE — Mi Perfil: muestra todos los datos del usuario y su foto de perfil.

8.	⏳ PENDIENTE — Mi Perfil: muestra mis últimas 3 publicaciones y sus comentarios.

Back:

9.	⏳ PENDIENTE — Publicaciones (controller): alta, listado y baja lógica de publicaciones.

10.	⏳ PENDIENTE — POST: guarda una publicación relacionada a un usuario, con título, descripción y URL de la imagen si tiene. La imagen debe ser guardada.

11.	⏳ PENDIENTE — DELETE: baja lógica, solo realizada por el usuario que la creó o por un administrador.

12.	⏳ PENDIENTE — GET: lista las últimas publicaciones. Recibe un parámetro para ordenar por fecha o por cantidad de me gusta, permite filtrar las publicaciones de un usuario particular y recibe offset y limit para paginar.

13.	⏳ PENDIENTE — POST: un usuario da me gusta a la publicación que elija, con un solo me gusta por publicación.

14.	⏳ PENDIENTE — DELETE: elimina un me gusta de una publicación, solo si el usuario lo había dado antes.

Nota: la consigna pide en el back crear publicaciones pero no lista una pantalla para crearlas en el front. Se asume que hace falta un formulario simple de nueva publicación para poder demostrarlo.

Nota: Mi Perfil debe mostrar "sus comentarios", pero los comentarios se piden recién en el sprint 3. En este sprint esa parte queda lista pero vacía.

## Sprint 3 — Comentarios y sesión con JWT

Presentación: lunes 9 de noviembre.

Qué pidió el cliente: Una página para ver una publicación en grande con sus comentarios, poder comentar y editar los comentarios propios, y un manejo completo de la sesión: pantalla de carga, validación del token, aviso antes de que venza y redirección al login si el token no sirve.

Requerimientos:

Front:

1.	⏳ PENDIENTE — Página de publicación: muestra la publicación en grande con sus comentarios.

2.	⏳ PENDIENTE — Una publicación permite escribir comentarios.

3.	⏳ PENDIENTE — Los comentarios se muestran ordenados, uno debajo del otro. La primera carga trae una cantidad limitada y solo con el botón "cargar más" se traen más, sin dejar de mostrar los anteriores.

4.	⏳ PENDIENTE — El usuario que escribió un comentario puede editarlo, y un comentario editado anuncia que fue editado.

5.	⏳ PENDIENTE — Login y registro: toman el token que devuelve la petición y lo guardan localmente en el navegador (o usan cookies).

6.	⏳ PENDIENTE — Página de carga: al iniciar la aplicación se muestra una pantalla de cargando con un spinner. Mientras tanto se valida el token contra la ruta autorizar: si es válido se redirige a publicaciones y si no, al login.

7.	⏳ PENDIENTE — A nivel aplicación: al iniciar sesión corre un contador de 10 minutos. Al terminar aparece un modal que avisa que quedan 5 minutos de sesión y pregunta si se desea extenderla; si la respuesta es afirmativa, se refresca el token.

8.	⏳ PENDIENTE — A nivel aplicación: si una petición devuelve un error 401, se redirige al login para rehacer el token.

Back:

9.	⏳ PENDIENTE — Comentarios (controller): traer los comentarios de una publicación, agregar nuevos y modificarlos.

10.	⏳ PENDIENTE — POST: agrega un comentario a una publicación junto con el usuario que lo realizó y la fecha.

11.	⏳ PENDIENTE — PUT: modifica el mensaje del comentario y agrega el atributo modificado: true.

12.	⏳ PENDIENTE — GET: trae los comentarios de una publicación específica, paginados y ordenados con los más recientes primero.

13.	⏳ PENDIENTE — Autenticación: login y registro generan un token JWT que identifica al usuario (uuid, correo o nombre de usuario) y su rol. El token se devuelve en la respuesta o por cookies y vence a los 15 minutos.

14.	⏳ PENDIENTE — Ruta autorizar (POST): valida que el token sea válido y no esté vencido. Devuelve 401 si hubo algún error con el token y, si es válido, devuelve los datos del usuario.

15.	⏳ PENDIENTE — Ruta refrescar (POST): valida que el token sea válido y no esté vencido, y devuelve un nuevo token con la misma payload y un vencimiento de 15 minutos.

Nota: este sprint completa el JWT que en el sprint 1 se adelantó en versión básica: se agregan el vencimiento, las rutas autorizar y refrescar y el guardado del token en el navegador.

## Sprint 4 — Administración, estadísticas y PWA

Presentación: lunes 16 de noviembre. El miércoles 18 de noviembre se corrige todo y se defiende oralmente.

Qué pidió el cliente: Funciones de administrador (dar de baja publicaciones, gestionar usuarios), un panel de estadísticas con gráficos y tres requisitos a nivel aplicación: PWA, 3 pipes propias y 3 directivas propias.

Requerimientos:

Front:

1.	⏳ PENDIENTE — Páginas de publicación y de publicaciones: si el usuario es administrador se habilitan los botones para dar de baja cualquier publicación. La publicación y sus comentarios dejan de estar disponibles.

2.	⏳ PENDIENTE — Dashboard de usuarios: solo disponible para administradores, con el listado de usuarios.

3.	⏳ PENDIENTE — Dashboard de usuarios: permite crear usuarios nuevos (mismos datos que el registro), eligiendo con dos radio buttons si es "usuario" o "administrador". Incluye un formulario de registro para nuevos usuarios.

4.	⏳ PENDIENTE — Dashboard de usuarios: permite habilitar y deshabilitar usuarios (alta y baja lógica). Un usuario deshabilitado no puede ingresar y se le avisa al intentar el login.

5.	⏳ PENDIENTE — Dashboard de estadísticas con gráficos: publicaciones realizadas por cada usuario, comentarios realizados y comentarios en cada publicación. En los tres casos el lapso de tiempo se puede elegir.

6.	⏳ PENDIENTE — Los gráficos pueden ser de cualquier tipo pero deben variar (torta, barras, líneas, etc.).

7.	⏳ PENDIENTE — A nivel aplicación: implementar PWA.

8.	⏳ PENDIENTE — A nivel aplicación: agregar 3 pipes propias.

9.	⏳ PENDIENTE — A nivel aplicación: agregar 3 directivas propias.

Back:

10.	⏳ PENDIENTE — Usuarios (controller): un administrador puede listar usuarios, dar de alta uno nuevo y realizar bajas y altas lógicas. Se valida que el token pertenezca a un administrador.

11.	⏳ PENDIENTE — GET: listado de usuarios.

12.	⏳ PENDIENTE — POST: alta de un usuario nuevo, pudiendo definir si su perfil es administrador o usuario.

13.	⏳ PENDIENTE — DELETE: deshabilita a un usuario. Cuando quiera ingresar se le notifica que no está autorizado.

14.	⏳ PENDIENTE — POST: alta lógica, rehabilita a un usuario previamente deshabilitado.

15.	⏳ PENDIENTE — Estadísticas (controller): todas las rutas GET necesarias para que los gráficos funcionen, validando que el token pertenezca a un administrador.

Nota: recién en este sprint el backend permite elegir el perfil al crear un usuario, y solo si quien lo pide es administrador.